CAHIER DES CHARGES

Développement du site web de l'association LÊ TI Bêafrica

Stage d'étudiants en BTS Informatique

- CONTEXTE ET PRÉSENTATION

  - Présentation de l'association LÊ TI Bêafrica

LÊ TI Bêafrica est une association de production cinématographique basée à Bangui, en République centrafricaine, dédiée au développement et à la promotion du cinéma et de la culture centrafricains.

- Mission : Contribuer au développement, à la promotion et à la vulgarisation des œuvres cinématographiques, artistiques et socio-culturelles centrafricaines aux niveaux local et international.

- Atelier « Écrire à Bangui » : Il s’agit d’une initiative phare de l’association, offrant un cadre d’initiation aux aspirants scénaristes et cinéastes. Le programme comprend des ateliers intensifs d’écriture et de réalisation, souvent en partenariat avec des organisations telles que l’Alliance française de Bangui.

- Éligibilité : L’atelier est généralement ouvert aux jeunes talents de plusieurs pays africains, notamment la République centrafricaine (RCA), la République démocratique du Congo (RDC), la République du Congo, le Gabon, le Tchad et le Cameroun.

- Informations de contact :

  - Email : letibeafrica@gmail.com

  - Téléphone : +236 74 60 64 11

  - Site web : letibeafrica.cf

  - Réseaux sociaux : L’association est active sur Facebook et Instagram.

L’association joue un rôle important dans la formation des talents cinématographiques locaux et dans l’établissement d’une base solide pour l’industrie du film en République centrafricaine.

  - Objectif général du projet

Concevoir, développer et mettre en ligne un site web professionnel permettant à LÊ TI Bêafrica de :

- Renforcer sa visibilité et sa crédibilité auprès des partenaires internationaux

- Partager ses publications, analyses et ressources

- Faciliter le dialogue avec les parties prenantes

- Professionnaliser sa présence numérique

  - Cadre du projet

Porteurs du projet : Anders Emmanuel Mountou et Shalom Dogbevi

Durée estimée : 6 semaines à partir de 17 novembre 2025

Tuteur/Superviseur : Cristina Mosneaga et Jean-Marc Balizou

Lieu de travail : Distanciel

- OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU SITE

Le site web doit répondre aux objectifs suivants :

  - Objectifs de communication

- Présenter l'association, sa mission, son expertise et ses partenaires

- Valoriser les accomplissements et les projets menés par LÊ TI Bêafrica

- Assurer une visibilité auprès du grand public, des chercheurs et des décideurs

  - Objectifs informationnels

- Mettre à disposition des ressources de qualité (publications, analyses, documents de travail)

- Publier régulièrement des actualités et des brèves sur les thématiques couvertes

- Offrir un accès facile aux données et aux outils développés par l'association

  - Objectifs relationnels

- Faciliter le contact entre l'association et ses parties prenantes

- Permettre l'inscription à une infolettre ou à des alertes thématiques

- Renforcer les partenariats existants et en attirer de nouveaux

  - Objectifs techniques

- Concevoir un site responsif (accessible sur ordinateur, tablette, smartphone)

- Assurer une performance technique optimale (temps de chargement, accessibilité)

- Prévoir une évolutivité future du site

- PUBLICS CIBLES

Le site doit s'adresser à :

- Décideurs politiques et institutionnels : ministères, gouvernements locaux, institutions africaines

- Organisations internationales : ONU, Union africaine, institutions financières multilatérales, UE, etc.

- Partenaires et bailleurs : ONG, fondations, agences d'aide au développement

- Chercheurs et académiques : universités, centres de recherche, think tanks

- Professionnels du développement : consultants, experts, évaluateurs

- Grand public : citoyens intéressés par les thématiques africaines, étudiants

- Médias et journalistes : professionnels en quête d'informations fiables

- ARCHITECTURE FONCTIONNELLE ET CONTENUS

  - Pages obligatoires

    - Page d'accueil

- Présentation synthétique de LÊ TI Bêafrica (pitch court : 2-3 phrases)

- Banneau avec visuels attrayants (photos, infographies)

- Dernières actualités/publications mises en avant (3-4 éléments)

- Call-to-action (boutons : « En savoir plus », « Nous contacter », « Infolettre»)

- Logos des principaux partenaires

- Lien vers réseaux sociaux

    - Page « À propos »

- Histoire et vision de l'association

- Missions et champs d'intervention

- Équipe (avec photos et courtes biographies)

- Gouvernance (conseil d'administration, organes de pilotage)

- Partenaires clés

- Certifications ou affiliations (le cas échéant)

    - Page « Ressources » ou « Thèmes »

- Listing des publications, études, articles (tri par date, par thème, par type)

- Fiches desciptives par pays ou région d'intervention

- Documents téléchargeables en format PDF ou autre

- Éventuellement : résumés exécutifs, infographies, cartes

- Moteur de recherche ou filtres (par pays, thématique, type de document, année)

    - Page « Actualités / Blog »

- Articles réguliers sur l'actualité de l’asso

- Classement par date et par catégorie

- Archivage des anciennes actualités

- Possibilité de commenter (modéré) ou de partager sur réseaux sociaux

    - Page « Contact »

- Formulaire de contact (nom, email, objet, message)

- Coordonnées postales et téléphoniques

- Email de contact principal

- Liens vers réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter/X, Facebook, etc.)

- Carte de localisation (si pertinent)

    - Mentions légales et Politique de confidentialité

- Conformité RGPD (gestion des données personnelles, cookies)

- Conditions d'utilisation du site

- Politique de cookies

  - Pages optionnelles (à discuter)

- Page Événements : agenda des conférences, webinaires, formations organisés par LÊ TI Bêafrica

- Page Infolettre : inscription, archives des lettres précédentes

- Page Appels à projets : si LÊ TI Bêafrica lance des appels à candidatures

- Page Emploi : offres de stage, de recrutement

- Page Soutenir : dons, adhésions, mécénat (si structures adéquates en place)

- EXIGENCES TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES

  - Type de site

Site vitrine et de contenus avec possibilité de mise à jour régulière de publications et d'actualités.

  - Approche technologique

Deux options possibles (à choisir selon les compétences des stagiaires et les préférences de l'association) :

Option A : Développement « from scratch »

- Technologie : HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla ou framework léger : Alpine.js, htmx)

- Avantage : maîtrise complète, personnalisation poussée

- Inconvénient : plus de charge de travail, maintenance interne requise

- Recommandé si : les stagiaires maîtrisent bien le développement front-end et back-end

Option B : Utilisation d'un CMS

- Technologie : WordPress avec thème professionnel personnalisé

- Avantage : rapidité, facilité de mise à jour pour l'association, nombreux plugins disponibles

- Inconvénient : moins de contrôle technique, dépendance à des extensions tierces

- Recommandé si : priorité donnée à la rapidité de développement et à la maintenabilité

Recommandation : Option B (WordPress) si délai court ; Option A si délai plus long et volonté de contrôle complet.

  - Spécifications techniques

- Responsivité : Design responsive obligatoire (mobile-first recommandé)

  - Écrans ordinateur : ≥ 1200px

  - Tablettes : 768px à 1199px

  - Smartphones : < 768px

- Navigation

  - Menu horizontal principal clair et intuitif

  - Fil d'Ariane sur les pages internes

  - Pied de page avec accès aux pages principales

  - Moteur de recherche interne (optionnel mais recommandé)

- Performance

  - Temps de chargement < 3 secondes en conditions réseau normal

  - Optimisation des images

  - Compression des fichiers CSS/JS

- Accessibilité

  - Respect des normes WCAG 2.1 niveau AA

  - Contraste de couleurs suffisant

  - Textes alternatifs pour les images

  - Navigation au clavier

- Sécurité

  - Certificat SSL/TLS (HTTPS obligatoire)

  - Validation des formulaires (côté client et serveur)

  - Protection contre les injections SQL et XSS

  - Respect du RGPD pour les formulaires de contact

- SEO basique

  - Balises meta (titre, description)

  - Structure HTML sémantique

  - Sitemap XML

  - Robots.txt

  - Possibilité de partage sur réseaux sociaux (Open Graph)

  - Hébergement et nom de domaine

À clarifier avec l'association :

- Dispose-t-elle déjà d'un nom de domaine ? Lequel ?

- Dispose-t-elle d'un hébergement ? Chez quel prestataire ?

- Budget alloué à l'hébergement/domaine ?

Responsabilité post-stage :

- Qui sera responsable de la mise en ligne finale et du déploiement ?

- Qui assurera la maintenance technique après les stagiaires ?

- CHARTE GRAPHIQUE ET ERGONOMIE

6.1 Éléments visuels fournis par LÊ TI Bêafrica

L'association doit mettre à disposition :

- Logo principal (format PNG/SVG haute résolution)

- Variantes du logo (noir et blanc, couleur, inversé)

- Palette de couleurs officielles (codes HEX ou RGB)

- Polices de caractères privilégiées (si disponibles)

- Photos ou visuels représentant l'association (haute qualité)

- Éventuellement : guide de style/brand guidelines existant

6.2 Directives ergonomiques

- Couleurs : Palette cohérente, professionnelle, adaptée aux thématiques africaines et développement (à discuter)

- Typographie : Police lisible (sans-serif recommandée), hiérarchie claire (titres, sous-titres, texte courant)

- Mise en page : Espacements réguliers, alignements clairs, utilisation judicieuse des blancs

- Style général : Sobre, professionnel, moderne, inspirant la confiance

6.3 Exemples de sites de référence

L'association doit proposer 2-3 sites qu'elle apprécie, en indiquant ce qu'elle aime:

- Structure globale

- Choix de couleurs

- Disposition du menu et des contenus

- Style des boutons d'appel à l'action

- SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES DES PAGES

À compléter de manière plus granulaire dans un deuxième document si nécessaire. Pour chaque page, préciser :

- Wireframes/maquettes proposées par les stagiaires (à valider)

- Contenus textuels exacts (qui ? quand ?)

- Images/visuels (qui fournit ? formats attendus ?)

- Interactions utilisateur (clics, filtres, recherche)

- Listes de contenu initiales (quels articles, publications, actualités au lancement ?)

- MODALITÉS DE TRAVAIL DES STAGIAIRES

  - Répartition indicative des rôles

Stagiaire 1 - Responsable Front-end / Ergonomie :

- Conception des maquettes/wireframes des pages

- Intégration HTML/CSS

- Responsivité et tests multi-navigateurs

- Optimisation du design et de l'accessibilité

Stagiaire 2 - Responsable Back-end / CMS / Contenu :

- Configuration du CMS (ou développement back-end si « from scratch »)

- Intégration des contenus et des ressources

- Formulaires de contact

- Filtres et moteurs de recherche

- Optimisation des performances

Cette répartition peut être ajustée selon les forces et les affinités des deux stagiaires.

  - Outils et méthodes de collaboration

- Gestion de projet : Tableau partagé (Trello, Asana, ou simple Google Sheet)

- Versioning : Repository Git (GitHub, GitLab) - pratique professionnelle

- Communication : Réunions hebdomadaires avec les tuteurs

- Documentation : Partage de notes, captures d'écran, liens

- Échanges : Via email et WhatsApp

  - Points de validation

Validation par LÊ TI Bêafrica et les tuteurs à chaque étape :

- Spécifications détaillées et maquettes

- Prototype/version bêta fonctionnelle

- Version pré-finale avec contenus complets

- Version finale prête pour production

- PLANNING PRÉVISIONNEL ET FEUILLE DE ROUTE

Phase 1 : Planification et Contenu (4 Semaines)

| Tâche | Début | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Finaliser la Pile Technologique | 08/12/2025 | 12/12/2025 | Senior/Chef de projet |
| Révision et finalisation contenu "DOC WORD" | 08/12/2025 | 19/12/2025 | Stagiaire 2 |
| Établir le Contrôle de Version (Git) | 15/12/2025 | 17/12/2025 | Stagiaire 1 |
| Sélection et finalisation des Slogans/Messages Clés | 22/12/2025 | 26/12/2025 | Stagiaire 2 |
| Créer des Maquettes Fil de Fer et Prototypes | 22/12/2025 | 02/01/2026 | Stagiaire 1 |

## Phase 2 : Développement et Intégration Principale (8 Semaines)

| Tâche | Début | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Développer la structure/thème et la navigation | 05/01/2026 | 23/01/2026 | Stagiaire 1 |
| Intégrer contenu "DOC WORD" dans les pages principales | 05/01/2026 | 30/01/2026 | Stagiaire 2 |
| Intégrer les Visuels et ajouter le Formulaire de Contact | 02/02/2026 | 13/02/2026 | Stagiaire 1 |
| Intégrer Projets en cours et l'Impact attendu/réalisé | 16/02/2026 | 27/02/2026 | Stagiaire 2 |

## Phase 3 : Contenu Secondaire et Fonctionnalités (8 Semaines)

| Tâche | Début | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions de formation, production, diffusion (A FAIRE) | 02/03/2026 | 13/03/2026 | Stagiaire 2 |
| Équipements et Modalités d’accès de l'Espace Création | 16/03/2026 | 27/03/2026 | Stagiaire 1 |
| Réseau de partenaires et affinement de l'Équipe | 16/03/2026 | 27/03/2026 | Stagiaire 2 |
| Développer la section Devenir membre (Conditions, Formulaire) | 30/03/2026 | 17/04/2026 | Stagiaire 1 |
| Développer structure Actualités (Événements, Communiqués, Galerie) | 20/04/2026 | 01/05/2026 | Stagiaire 1 |
| Lister Partenaires et intégrer les Appels à collaboration/Mécénat | 20/04/2026 | 01/05/2026 | Stagiaire 2 |

## Phase 4 : Finalisation, Tests et Lancement (4 Semaines)

| Tâche | Début | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Espace Presse/Médias (Contenu initial) | 04/05/2026 | 15/05/2026 | Stagiaire 2 |
| Optimisation SEO et Performance | 04/05/2026 | 15/05/2026 | Stagiaire 1 |
| Révision et QA (Tests complets, Correction des bugs) | 18/05/2026 | 05/06/2026 | Les deux Stagiaires |
| Lancement du site sur le serveur de production | 08/06/2026 | 08/06/2026 | Senior/Chef de projet & Stagiaire 1 |
| Intégrer liens Réseaux sociaux et configurer l'analytique | 09/06/2026 | 09/06/2026 | Stagiaire 1 |

- LIVRABLES ATTENDUS

À la fin du stage, les stagiaires doivent livrer :

  - Code et architecture

- Repository Git : Code source organisé, commenté, avec historique des commits

- Documentation technique : Architecture du projet, structure des fichiers, dépendances, instructions d'installation locale

- Configuation : Fichiers de configuration (.env, config.php, etc.) avec mode d'emploi

- Base de données : Schéma (si pertinent) et scripts d'initialisation

  - Site web

- Site fonctionnel : Hebergé et accessible (URL fournie)

- Tous les contenus intégrés : Textes, images, documents, articles

- Tous les formulaires actifs : Formulaire de contact, newsletter, etc.

- Responsive testé : Validation sur au moins 3 appareils (ordinateur, tablette, smartphone)

  - Documentation

- Guide d'utilisation pour Letibeafrica : Publier des articles, mettre à jour des pages, ajouter des ressources (avec captures d'écran)

- Fiche technique de maintenance : Sauvegardes, mises à jour plugins/CMS, monitoring, contacts du prestataire

- Liste des identifiants et accès : Logins, mots de passe (via gestionnaire sécurisé), hostings, domaines

- FAQ technique : Questions/réponses courants, dépannage basique

  - Maquettes et design

- Maquettes finales : Fichiers source (Figma, XD, Sketch) de toutes les pages

- Guide de style : Document ou fichier définissant couleurs, typographies, composants (boutons, cartes, etc.)

- Assets visuels : Icônes, illustrations, images optimisées

  - Rapport de stage

- Synthèse du projet : Contexte, objectifs atteints, méthodologie

- Bilan technique : Technologies utilisées, défis rencontrés, solutions apportées

- Statistiques : Temps consacré par phase, productivité, respect du planning

- Recommandations : Pour l'évolution future du site (nouvelles fonctionnalités, améliorations, maintenance)

- CRITÈRES DE QUALITÉ ET D'ÉVALUATION

  - Conformité fonctionnelle

- Toutes les pages obligatoires développées

- Tous les formulaires et interactions fonctionnent

- Absence d'erreurs console ou de warnings importants

- Respect du périmètre défini

  - Qualité technique

- Code bien structuré et maintenable

- Utilisation appropriée des technologies

- Performance optimale (Core Web Vitals respectés)

- Sécurité : pas de failles critiques (OWASP Top 10)

- Compatibilité navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, Edge version récente

  - Qualité ergonomique et UX

- Navigation intuitive et cohérente

- Design responsive et esthétiquement agréable

- Accessibilité : WCAG 2.1 niveau AA minimum

- Temps de chargement acceptable (<3s)

- Clarté et lisibilité des textes

  - Pertinence métier

- Le site valorise réellement LÊ TI Bêafrica

- Les contenus sont pertinents et bien structurés

- L'association trouve l'outil utile et utilisable

- Feedback positif des parties prenantes testées

  - Autonomie et professionnalisme

- Capacité des stagiaires à documenter leur travail

- Qualité de la communication avec LÊ TI Bêafrica et le tuteur

- Respect des délais et du planning

- Implication et volonté d'apprendre

- Transfert de connaissances et handover efficace

- CRITÈRES DE SUCCÈS

Le projet est considéré comme réussi si :

- ✅ Un site web complet, fonctionnel et accessible est mis en ligne avant la fin du stage

- ✅ Toutes les pages obligatoires et les contenus initiaux sont présents

- ✅ Le design est professionnel, cohérent et répond aux attentes de Letibeafrica

- ✅ L'équipe de Letibeafrica est capable de mettre à jour et de maintenir le site

- ✅ Le code est bien documenté et transférable

- ✅ Les stagiaires ont montré autonomie, qualité et professionnalisme

- ✅ Aucune faille de sécurité critique n'a été identifiée

- ✅ Le site passe les tests d'accessibilité et de performance standards

Document préparé pour :

Date :

Révision :

Approuvé par :